0Versionamento checklist OrionTN

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/12/2023 | 1.0 | Elaboração do Documento. | Bruno Fernandes |
| 07/07/2025 | 1.1 | Aprimoramento dos itens 11 (Parametrizações Comunicações), 20 (Configuração de Divisores), 22 (Configuração Naturezas e Participações) e inclusão do item 39. | Ricardo Vieira |
| 08/07/2025 | 1.2 | Revisão do documento, alteração no layout, aprimoramento nas descrições e alteração no item 18. Alteração nas informações iniciais do documento e inclusão de observações, assinatura do responsável e data. | Bruno Fernandes |
| 14/07/2025 | 1.3 | Atualização do item 10 sobre caminho das imagens. | Bruno Matos |
| 21/07/2025 | 1.4 | Inclusão do item 40. | Marcos Ortiz |

Analista responsável: Rodrigo Brites Rodrigues

Cliente: 4° TN São José do Rio Preto

Data inicial da análise: 18/02/2026

Sistema atual: SiplanTN

CHECKLIST - IMPLANTAÇÃO

TAREFAS A REALIZAR

| Validar instalação e configuração inicial |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalação do Banco de Dados. | X |
| 2 | Instalação do Sistema. * Observação: O link de acesso ao sistema é Case Sensitive (verificar se o link é digitado exatamente como fornecido, pois é sensível a maiúsculas e minúsculas). | X |
| 3 | Cadastro do Cliente no OrionAdmin (Dados do Cartório). | X |
| 4 | Liberação dos Módulos no OrionAdmin. | X |
| 5 | Inclusão do CPF (do tabelião) nos dados do cartório, sem errar o CNS (o CNS será chave em diversas tabelas). Caminho: Configurações > Geral > Dados do Cartório. | X |
| 6 | Verificar e Salvar os dados cadastrados em todos os módulos (Notas, Caixa e Estoque). |  |

| Parametrizações gerais do sistema |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 7 | Parametrizações Geral: • Consumo NFS: Desativado; • Consumo Selo Digital: Automático; • Cálculo de Custas: Definir com o cliente o que configurar (exemplo: base na tabela de custas vigente ou método de cálculo específico do cartório); • Controle de Guia: Definir com o cliente o que configurar; • Mudar parâmetro geral para otimizar as telas, deixar o sistema mais rápido no cadastro das fichas. | X |
| 8 | Parametrizações Captura e Digitalização: • Digitalizador: Digitalizador Orion; • Dados de conexão: No Digitalizador Orion Incluir o URL de conexão do digitalizador do Orion (obs. não esquecer a “/” no final do link); • Diretório: Definir caminhos onde as imagens serão salvas. Obs. Caso o digitalizador utilizar o serviço do Windows a porta será 3010, caso seja o integrador Linux a porta será 5000. | X |
| 9 | Parametrizações (Parâmetros por estação): Definir preferências da estação ou deixar que o sistema gere automaticamente. | X |
| 10 | Parametrizações Sequência: Definir com a última sequência consumida. Obs. Recibo de Notas se: Utilizar Sequência única SIM: o sistema utilizará a mesma sequência para certidão e protocolo. Utilizar Sequência única NÃO: o sistema utilizará sequências distintas para certidão e protocolo. Caso o sistema operacional seja Linux, é crucial validar e padronizar o caminho das imagens. Se o caminho for diferente do padrão, há um alto risco de perda de arquivos caso o contêiner seja excluído ou reiniciado. | X |
| 11 | Parametrizações Comunicações: - Definir regras para as comunicações; - Caso o cartório seja da Capital, ativar a rotina de RPS e suas configurações. Configurar as Comunicações: - Selos Digitais (URL e Certificado); - e-Notariado CCN; - Coaf; - Central de indisponibilidade 2.0; - SIGNO; - Livro Caixa Web (LCW); - Outras comunicações. | X |
| 12 | Parametrizações Campos Obrigatórios: Definir campos que serão obrigatórios na digitação da Ficha de Firmas e do Sinal Público. | X |
| 13 | Parametrizações Pedidos de Firmas: • Parâmetros de biometria: Definir padrões de biometria; • Abertura de Pedido: Definir padrões de pedidos, cartão e sinal público; • Termo de Comparecimento: Definir padrões de livro e termo de comparecimento; • Geral: Definir padrões ao criar Termo; • Exibir Rotina de Caixa na conclusão do pedido, (sim ou não); • Marcar Campos básicos, para melhor desempenho da tela de serviços; • Deixar a opção divisão automática das etiquetas como (marcado). | X |
| 14 | Parametrizações Comissões e Mensalistas: Definir padrões de comissões. | X |
| 15 | Parametrizações Serviços: Definir e-mail para envio dos serviços via e-mail a um responsável. | X |
| 16 | Parametrizações Faturamento: Definir padrões de faturamento para mensalistas. | X |
| 17 | Parametrizações Protocolo: • Definir se lavratura terá ou não Débito automático do ITBI e Registro; • Definir haverá ou não o caixa no módulo de Notas; • Definir se o cartório irá usar ou não o cálculo das custas automática do RI no protocolo. | X |
| 18 | Parametrizações Editor: • Permissão para edição de livro: Ativado para editar o livro após a geração do mesmo; • Permissão para edição de traslado: Ativado para editar o traslado após a geração do mesmo; • Permissão para edição de minuta: Ativado para editar a minuta após a geração da mesma; • Edição de variáveis em minuta: Habilitar parâmetro; • Mesclagem de Livro e Traslado: Parametrizar todos os livros e traslados; • Configurações - Libre Office: Configurar tipo e tamanho de fonte. • Marcação de segurança no final do traslado: Habilitar parâmetro para finalização. | X |

| Configurações Financeiras e de Cadastros Auxiliares |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 19 | No módulo de Caixa, habilitar controle de Caixa para o Notas ou Firmas, caso o cartório for usar as saídas de caixa. | X |
| 20 | Configuração de divisores: Caminho: Configuração > Geral > Tabela Custas > Cálculos. Criar tipo da cobrança de 60% e 40%; Incluir tipo de cobrança para 'ASSINATURAS PENDENTES'. | X |
| 21 | Configurações de forma de pagamento: Caminho: Configuração > Geral > Cadastros Auxiliares > Formas de Pagamento. Desmarcar a flag PIX no cadastro da forma de pagamento PIX, para quem não usa o parcela express. | X |
| 22 | Configuração naturezas e Participações: Caminho: Configuração > Geral > Cadastros Auxiliares > Naturezas. • Ajustar a natureza RETIFICAÇÃO para CEP e criar uma nova para Retificação do CESDI; • Marcar a flag outorgante e outorgado para as respectivas participações; • Caminho: Configurações > Geral > Modelos de Impressão > Listagens Diversas; • Para facilitar para os escreventes, deixar sempre primeiro o Outorgante e depois Outorgado; • Incluir o representante, ao menos para compra e venda, e procurações. • Ajustar natureza da ATA NOTARIAL, REVOGACAO DE PROCURACAO, RENÚNCIA DE PROCURAÇÃO, para comunicar ao CEP; • Ajustar natureza de TESTAMENTO COM REVOGACAO para comunicar ao RCTO; • Ajustar natureza de INVENTARIO para comunicar a DOI; • Ajustar a Natureza das custas de Certidão para ficar em Notas; • Cadastrar tipo outorgante e outorgado para as respectivas participações (Doador e Donatário); | X |
| 23 | Configuração Movimentação Financeira: Caminho: Configuração > Geral > Cadastros Auxiliares > Tipo de Movimentação Financeira. Verificar Débito, colocar D e C para diferenciar no caixa. Fazer pelo banco na tabela “tipodepositoprevio”. Tipos de Movimentação Financeira a verificar/configurar: • Pagamento de ITBI • Pagamento ITCMD • Pagamento de Registro • Pagamento de Despesas | X |

| Configurações de Impressão e Modelos |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 24 | Realizar carga de modelos padrões. | X |
| 25 | Configuração de modelos de Cartão de Assinatura, Reconhecimento de Firmas, Termo de Comparecimento, Recibos de Caixa e Pedido: Caminho: Configurações > Geral > Modelos de Impressão > Configurações de Impressão. Editar Notas, Recibo protocolo e deixá-lo como padrão. | X |
| 26 | Configuração da tela de termo de comparecimento: Caminho: Firmas > Cadastros > Tipos de Documento - Termo de Comparecimento. | X |
| 27 | Layout de impressões: Caminho: Configurações > Geral > Modelo de Impressão > Etiquetas Diversas. | X |
| 28 | Configuração dos tamanhos de Impressão: Caminho: Configurações > Geral > Modelo de Impressão > Configuração de Impressão. | X |

| Revisão e Ajustes de Custas |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 29 | Revisar e Atualizar cadastros de custas: • Para o Notas e ISS e tabela do RI; • Criar natureza com valor zerado para o 'Traslado Gratuito' (Sigla TR). | X |
| 30 | Mudar os valores das Custas manualmente para a Capital. | X |
| 31 | Revisar valor de xerox e cartão de assinatura. | X |
| 32 | Revisar Custas para Materialização: • Mesmas custas autenticação; • Configurar o novo serviço de Materialização para imprimir, e vincular no layout de Materialização. | X |
| 33 | Configuração de Parâmetro: Caminho: Configuração > Geral > Tabela Custas > Parâmetros; (Não esquecer de concluir na segunda tela para salvar) • Alterar parâmetros das Custas para Autenticação ficar sem impressão; • Vincular todas as naturezas com as naturezas do LCW (Não esquecer que no LCW precisa definir o mapeamento para as Receitas, senão não é apresentado); • Depois de Criar natureza com valor zerado para o 'Traslado Gratuito' (Sigla TR) e nessa tela deixar marcado para ele só a opção Traslado; • No parâmetro de cada natureza marcar para gerar ou não o traslado. | X |

| Configurações Finais e Integrações |  | Status |
| --- | --- | --- |
| 34 | Configurar os tipos de distribuição por Produto no módulo de Estoque. Caminho: Configurações > Negócios > Cadastros > Produto. | X |
| 35 | Cadastrar Tipos de Saída para o Caixa no módulo de Caixa: Caminho: Geral > Cadastros Auxiliares > Tipo de Saídas. • Dedutível • Não Dedutível | X |
| 36 | Configurar tempo de sessão em todos os módulos Orion. | X |
| 37 | Instalar Integrador. | X |
| 38 | Instalar Docviewer. | X |
| 39 | Configurar os Parâmetros da Inteligência Artificial. | X |
| 40 | Orientar o tabelião(a) a solicitar token, da ONR para configuração da API. | X |

Observações

__________________________________       ____/____/________

Ass. Responsável                                              Data