Análise de aderência para implantação

Analista responsável: Ricardo Vieira

Cliente: 3 TN de Guarulhos          Data da análise: 22/04/2026 à 23/01/2026

Sistema atual: SiplanTN		   Sistema da Implantação: OrionTN

Itens com impacto: (descreva os itens que podem ter impacto na implantação conforme abaixo)

Setor de firmas:

Impressoras/Scaners compatíveis com o sistema:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? AGUARDANDO TI DO CARTÓRIO

Digitalização de fichas, duts etc.:

Sim ( X )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Controle e consumo manual de selos de firmas:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Controle e consumo automático de selos de firmas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza impressão dos nomes na ordem ou inverso no reconhecimento:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Usa a biometria (verificar griaule/ fingertech):

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? AGUARDANDO TI DO CARTÓRIO

Usa webcam:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  AGUARDANDO TI DO CARTÓRIO

Utiliza controle de pedidos:

Sim ( X )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Certidão dos Termos:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Exportação das Fichas de Firmas:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem a rotina.

Utiliza Controle das Lacunas de  Fichas de Firmas:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem a rotina.

Utiliza Controle de Notificações para as fichas no Reconhecimento:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza controle de Triagem para os Pedidos de Firmas:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatório e Controle de devolução dos Pedidos de Firmas:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem o relatório.

Utiliza controle de Pedidos para Escreventes/Serviços Internos:

Sim (   )  -  Não (  )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza controle de Mensalistas:

Sim ( X )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza controle de Filiais para os Mensalistas:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Boleto Bancário para cobrança dos Mensalistas:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza Recibo de Pagamento dos Mensalistas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Envio de e-mail para cobrança dos Mensalistas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza impressão do Recibo de Requisição dos Mensalistas no caixa:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem a opção.

Utiliza Cadastro, Impressão, Reutilização e Cancelamento em Lote dos Termos:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Controle de Folhas, lado e posição das etiquetas dos Termos:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Reutilização dos Termos Cancelados:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Busca por partes do campo de Observação do Termo para Termos Antigos:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem a opção.

Utiliza Consulta dos Logs no Firmas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Cadastro do Sinal Público:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Cadastro de Pessoa Jurídica/Grupo de Firmas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Verificado poucas fichas com vínculo as empresas para o uso do layout 01-converterPessoaJuridica.

Utiliza Cadastro/Relatório Manual do NFS para as Fichas:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Consulta de Lacunas para o Cadastro Manual do NFS das Fichas:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem a opção.

Utiliza Cancelamento/Relatório para o Cadastro Manual do NFS das Fichas:

Sim (   )  -  Não (  X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Consulta do NFS das Certidões do Termo pelo Livro e Folha:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Verificado com o Sr. Anderson que recebe a informação dos responsáveis da Certidão (Natan ou Arthur) que não é controlado pelo SiplanTN.

Utiliza Relatório de Fichas Cadastradas:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Cadastro de Fichas eletrônica:

Sim (  )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatório dos Andamentos por Fichas Cadastradas:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem esse relatório.

Utiliza Relatório dos Termos de Comparecimento:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem esse relatório.

Utiliza Relatório dos Logs do Firmas:

Sim (  X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatório do Tempo Médio de Atendimentos:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem esse relatório.

Utiliza Relatório de Firmas por atendente:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem esse relatório.

Utiliza Relatório atos Praticados:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Sr. Andreson que disse não usarem esse relatório.

Anexo do comprovante de envio à SEFAZ-Veículos nas remessas:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto?  NÃO

Setor de Escrituras:

Recibo Provisório:

Sim ( X  )  -  Não (  )

Possui algum impacto?  NÃO

Recibo Definitivo desassociado da geração do Selo Digital:

Sim (  )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto?  NÃO

Controle de andamento dos protocolos:

Sim ( X  )  -  Não (  )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza controle de Conferência e Liberação do Recibo:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza controle de Conferência e Liberação do Traslado:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Controle de envio e Trâmites da escritura ao RI:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com a Fernanda que disse ser esporádico o lançamentos de valores e ainda mais trâmites.

Utiliza orçamento:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza rotina de Livro de depósito prévio:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Editor:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com a Fernanda que disse que o Editor estava sendo usado só para copiar e colar as minutas, sem imprimir pelo Editor.

Utiliza Impressão de páginas ímpares e pares separadamente no Editor:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com a Fernanda que disse que o Editor estava sendo usado só para copiar e colar as minutas, sem imprimir pelo Editor..

Utiliza Impressão de página por página no Editor:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com a Fernanda que disse que o Editor estava sendo usado só para copiar e colar as minutas, sem imprimir pelo Editor.

Utiliza modelos no Editor:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO. Falado com o Everton que disse que não existe a expectativa de implementar no cartório modelos padrões para o uso no Editor.

Utiliza modelos de Rascunho no Editor para conferência:

Sim (   )  -  Não (  X )

Possui algum impacto?  NÃO. Falado com a Fernanda que disse que o Editor estava sendo usado só para copiar e colar as minutas, sem imprimir pelo Editor.

Utiliza Anexo Ato Original para Atos de Revogação/Renúncia e Substabelecimento:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza campos para quem Digita, Lavra e Subscreve:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Certidão Digitada:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza Certidão Reprográfica:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Pedido de Certidão:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Pedido de Apostilamento/Carta de Sentença:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Análise de Pendências no Protocolo:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? SIM. Fernanda disse que perderia muito tempo, especialmente para os dados do ITCMD e DOI. Testado no OrionTN e verificado que os dados do ITCMD e Imóvel só são validados se o usuário passar pelo Card, o que pode possibilitar furos no preenchimento e comunicação para as centrais. Alinhado com o Marcos que vamos implantar da forma que está, e se o cliente reclamar de como está a rotina hoje, será feito futuramente uma melhoria na Rotina.

Utiliza Bloqueio da impressão do Recibo:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? SIM. Fernanda disse que perderia muito tempo, especialmente para os dados do ITCMD e DOI. Testado no OrionTN e verificado que os dados do ITCMD e Imóvel só são validados se o usuário passar pelo Card, o que pode possibilitar furos no preenchimento e comunicação para as centrais. Alinhado com o Marcos que vamos implantar da forma que está, e se o cliente reclamar de como está a rotina hoje, será feito futuramente uma melhoria na Rotina.

Utiliza Consulta do NFS das Certidões e Traslados pelo Livro e Folha:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO. Fernanda disse que não usa.

Utiliza Recibo único para Atos de cessão:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO. Fernanda disse que tudo vem controlar como está no OrionTN, com um recibo para cada Cessão

Utiliza Duplicar Processo:

Sim ( X )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Controle para o Traslado Digital:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Fernanda disse que não usa o relatório para o controle da quantidade de traslados digitais.

Utiliza Pré-Cadastro da qualificação dos imóveis:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza Impressão de Recibo só para Valores Extras, ITBI ou Registro:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Controle de Documentos Arquivados/Classificadores e Docs Digitais:

Sim (  )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Consulta e geração do hash da indisponibilidade:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Cadastro Geral de Impedimentos - CGI:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório do Protocolo Diário:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório com imóveis Isentos:

Sim (   )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório da Relação dos ITBIs:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório da Remessa para Registro e Andamentos:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório das Folhas Faltantes e Duplicadas por Livro:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO. Fernanda disse que não usa.

Utiliza Relatório dos Logs do Atos:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatório de Pessoas Politicamente Expostas:

Sim (  )  -  Não ( X )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatório de Qtd. Atos por parte

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Digitalização dos Livros.:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO

Geração do selo Digital para assinaturas faltantes

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  NÃO

Utiliza Relatório de Atos por Natureza da Nota para Comunicar Outros Cartórios

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Financeiro:

Comissões de escreventes Notas/Firmas:

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Escrituração do Livro Caixa:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Relatórios PEX e Financeiro possuem informações necessárias para o cliente:

Sim ( X  )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza fluxo de caixa por Contas Corrente:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Caixa/Relatórios unificados para o Firmas e Notas:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Caixa de Firmas por usuário:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Caixa de Notas por usuário:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Devolução Outros Serviços Escreventes

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Importação/Exportação das Receitas de outras especialidades para o Livro Caixa:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Importação automática dos Recolhimentos de outras especialidades:

Sim (   )  -  Não ( X  )

Possui algum impacto? NÃO

Utiliza Relatórios de Resumo do Movimento e Resumo Anual:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório do Cruzamento das Contas:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório do Lançamento Analítico por Categoria:

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório do Movimento diário por Histórico

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Relatório/Comunicação para NFE/ISS da Prefeitura

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto?  LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Conciliação bancária

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Relatório Outros Serviços por Escreventes

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Integrações:

Integração com algum website (exemplo consulta de ficha de firmas, Certidões):

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Possui sistema de senha:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? VERIFICADO QUE É USADO O FILAH. ALINHAR COM O EVERTON SE VÃO MANTER, E MOSTRAR OS RECURSOS DO SGA.

Realiza auditoria de selos:

Sim ( X  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO

Comunicações para centrais:

Sim ( X )  -  Não (  )

Possui algum impacto? NÃO

Integração com o e-Recepção/CartFlow:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Nota Fiscal Eletrônica:

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

ONR (Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis):

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Utiliza Controle de algum Indicador

Sim (   )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

Rotinas gerais:

Vinculo por usuário e acesso ao sistema por Certificado Digital

Sim (  )  -  Não (  X )

Possui algum impacto? NÃO

Higienização do Banco de Dados/Cadastros (De/Para)

Sim (  )  -  Não (   )

Possui algum impacto? LEVANTAR COM EVERTON

30% a mais do tamanho das imagens de espaço livre em Disco para Conversão das Imagens.

Sim ( X )  -  Não (   )

Possui algum impacto? NÃO. Na origem (\\srvsql\Imagens), tem 730 GB de imagens, e no Destino (LINUX) tem 1TB livre.

__________________________________________

Ass.

Este documento deve ser preenchido com eventuais dificuldades técnicas que poderiam influenciar a implementação do sistema na serventia.

Após seu preenchimento enviar o documento ao líder do projeto para validação.